# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по подготовке, перемещению и формированию отвалов почвенно-растительного слоя, с целью дальнейшего укрепления откосов  объединённых карт 2(2), 5(4) и 3(5) Полигона ТКО для городов Н. Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области - полигон «МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56. (кадастровый номер 52:21:0000004:74

| - Общие данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование объекта | Объединённые карты 2(2), 5(4) и 3(5) Полигона ТКО для городов Н. Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон МАГ-1 по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56» далее «Объект» |
| 1.2. | Адрес объекта | Территория действующего Полигона ТКО для городов Н. Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области - полигон «МАГ-1», по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56 (кадастровый номер земельного участка 52:21:0000004:74) |
| 1.3. | Виды выполняемых Работ | 1. Выемка и формирование штабеля почвенно - растительного слоя (далее по тексту - ПРС) с перемещением до 150 м бульдозером мощностью 127 кВт (плотность грунта 1,5) в зону погрузки на самосвал. 2. Погрузка ПРС гусеничным экскаватором (ковш не менее 1,1м3) на самосвалы. 3. Перемещение и разгрузка самосвалами ПРС на расстояние до 3 км, от места погрузки до места выгрузки по периметру объединенных карт. 4. Формирование отвалов ПРС в месте проведения работ. |
| 1.4. | Основание для выполнения Работ | Решение Заказчика. |
| 1.5. | Заказчик | ООО «МАГ Груп». |
| 1.6. | Сведения о источниках финансирования объекта | Собственные средства Заказчика. |
| 1.7. | Сроки и порядок выполнения Работ | В соответствии с условиями Договора. |
| 1.8. | Цель Работ | Подготовка, перемещение, и формирование отвалов ПРС в месте проведения работ по укреплению откосов объединённых карт 2(2), 5(4) и 3(5). |
| - ЗАДАНИЕ НА выполнение работ |  |  |
| 2.1. | Порядок проведения Работ | Согласно очерёдности, прописанной в п 1.3 данного технического задания |
| 2.2. | Объёмы работ | 36 500 тонн почвенно-растительного слоя |
| 2.3. | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды, | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов»; - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; - СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твёрдых бытовых отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»; - ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»; - ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения»; - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"»; - иные действующие нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды. |
| - Условия выполнения работ |  |  |
| 3.1. | Условия выполнения Работ | Работы производятся на действующем объекте в стеснённых условиях. До начала производства работ для обеспечения непрерывности функционирования основного производственного объекта и исключения негативного воздействия на производственный процесс предприятия разработать, и согласовать с Заказчиком план и график проведения работ. |
| - Иные требования |  |  |
| 4.1. | Сроки выполнения Работ | В соответствии с условиями Договора. Датой окончания выполнения работ является дата подписания Заказчиком акта выполненных работ. Исполнитель вправе выполнить работы досрочно и сдать их результаты Заказчику в порядке, установленном Договором. |
| 4.2. | Дополнительные условия | 1.Осуществлять взвешивание на весах Заказчика для учёта перевезённого ПРС |
| 4.3. | Требования к оказываемым услугам | - Исполнитель обязан при оказании услуг минимизировать вредное воздействие на окружающую среду, соблюдая действующие в Российской Федерации законодательные требования природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства. - Транспортные средства, должны принадлежать исполнителю на законном основании; - Исполнитель обязан подтвердить релевантный опыт выполнения работ в условиях действующего производственного объекта. |